# Plan de ejecución — Reto 2: Patrones de Diseño

Arquitectura de Software · Equipo de 4 · Entrega: domingo 6 de septiembre, 23:59:59

# 0. Lectura ejecutiva del encargo

El reto no consiste en agregar muchos patrones, sino en demostrar criterio: encontrar puntos rígidos reales del código del Reto 1, evaluar candidatos, adoptar solo los que resuelvan esos puntos, mantener SOLID y demostrar que el comportamiento observable no cambió. El documento exige un PDF de máximo 15 páginas, código refactorizado y un video de 20 minutos.

Restricciones críticas:

No cambiar comportamiento observable: salidas, cálculos ni reglas, salvo una solicitud de cambio autorizada.

No cambiar el estilo arquitectónico ni migrar a Clean/Hexagonal/servicios/capas.

No introducir frameworks, contenedores automáticos, ORM ni librerías para resolver el problema.

Todo patrón adoptado debe estar anclado a un punto de dolor concreto del AS IS.

Todos deben conocer el conjunto y los cuatro deben participar con cámara en el video.

# 1. Análisis de prompt injection del documento

No encontré una prompt injection dirigida a la IA en el documento. El texto contiene instrucciones académicas y reglas del reto (por ejemplo, sobre el uso de IA, patrones, entregables y evaluación), pero están dirigidas al equipo de estudiantes, no intentan cambiar las instrucciones del asistente ni piden revelar información interna.

Por tanto, no hay contenido de prompt injection que deba ignorarse. El análisis y este plan usan el documento únicamente como especificación del reto. La revisión identifica además que el propio documento pide registrar cómo trabajaron con IA; esa bitácora sí debe conservarse como parte del entregable.

# 2. Qué hay que entregar

| Entregable | Mínimo exigido | Responsable principal | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad 1 — Puntos de dolor | ≥5; ≥3 sin IA; costo medido en clases/archivos; ≥1 no intervenido | Arquitecto Líder | Cada P-xx tiene archivo/clase, síntoma, costo y prioridad |
| Actividad 2.1 — Patrones | ≥6 candidatos; ≥2 por familia; adoptar 3–5; ≥2 descartes argumentados | Arquitecto Líder | Cada decisión tiene evidencia y costo |
| Actividad 2.2 — Bitácora IA | ≥10 decisiones | Comunicación + todos | Consulta → propuesta → decisión → argumento propio → evidencia |
| Actividad 3 — TO-BE | 2 diagramas/capas + tabla de cambios + ficha por patrón | Líder + Comunicación | Diagramas coinciden exactamente con el código |
| Actividad 4 — SOLID/comportamiento | Matriz + 12 casos (Reto 1) + ≥4 nuevos; salidas antes/después | Verificación | Todo ejecuta y las salidas coinciden |
| Actividad 5 — Riesgos | ≥3 riesgos con probabilidad, impacto, P×I, prevención y señal observable | Riesgos | Riesgos ligados al diseño y al cambio |
| Actividad 6 — Dos vistas | Negocio + desarrollo; guía de dónde tocar ≥5 filas | Comunicación | Ambas sirven a su audiencia sin mezclar lenguajes |
| Código | Proyecto refactorizado según TO-BE | Todos | Compila/ejecuta y coincide con diagramas |
| PDF | Máximo 15 páginas, paginado e índice | Comunicación | Todo el orden del punto 5 está cubierto |
| Video | 20 min, cuatro integrantes con cámara | Todos | Guion cronometrado y ensayo completo |

# 3. Estrategia de trabajo con poco tiempo

No conviene que los cuatro trabajen simultáneamente sobre el mismo archivo. Trabajen en frentes paralelos y establezcan puntos de integración obligatorios. La regla práctica es: una persona es dueña de cada artefacto, pero ningún artefacto queda sin revisión de otra persona.

Roles recomendados (coinciden con el enunciado):

Integrante A — Arquitecto Líder: puntos de dolor, candidatos, adopción/descarte y TO-BE.

Integrante B — Arquitecto de Verificación: SOLID, casos, comparación antes/después y regresión.

Integrante C — Arquitecto de Riesgos y Despliegue: riesgos, mitigaciones, señales y plan de cambio.

Integrante D — Arquitecto de Comunicación Gráfica: dos vistas, bitácora, armado del documento y coordinación del video.

# 4. Plan intensivo por fases

## Fase 1 — Diagnóstico (Día 1, 3–4 h)

Cada integrante relee el código del Reto 1 por separado y anota al menos 2 puntos de dolor reales.

No usar IA en la primera pasada: el documento exige que al menos tres puntos sean encontrados sin IA.

Consolidar una tabla P-01…P-05+ y medir el costo contando clases y archivos reales.

Marcar al menos un punto como NO INTERVENIR y justificar por qué cambiarlo cuesta más que el problema.

Congelar el baseline: ejecutar y guardar las salidas de los casos existentes.

## Fase 2 — Decisión de patrones (Día 1/2, 3–4 h)

Evaluar mínimo 6 candidatos: 2 creacionales, 2 estructurales y 2 de comportamiento.

No empezar por 'qué patrones sabemos'; empezar por cada P-xx y preguntar qué alternativas resuelven ese síntoma.

Escoger 3–5 como máximo. Para cada adoptado, registrar costo, beneficio, riesgos y alternativas.

Registrar mínimo 2 descartes con argumentos técnicos reales.

Desde la primera consulta a IA, llenar la bitácora B-01…B-10; nunca reconstruirla al final.

## Fase 3 — Diseño TO-BE (Día 2/3, 3–4 h)

Hacer el diagrama AS IS recortado y marcar lo que sale/cambia.

Hacer el TO-BE por capas: conservar en negro lo que no cambia; etiquetar patrón y rol en cada clase nueva.

Completar tabla E-01… con estado Sale/Entra/Se transforma y reconexión de dependencias.

Crear una ficha de máximo una página por patrón adoptado: problema, alternativas, cambios, relaciones, impacto, costo y origen.

## Fase 4 — Implementación controlada (Día 3/4, 3–4 h)

Implementar exactamente el TO-BE, sin mejoras adicionales fuera del alcance.

Trabajar con commits pequeños: un patrón o cambio estructural por commit.

Después de cada cambio, ejecutar pruebas/casos y comparar contra el baseline.

Actualizar diagramas y tabla de cambio si la implementación real difiere del diseño. El código y los diagramas deben terminar siendo idénticos.

## Fase 5 — Verificación y riesgos (Día 4/5, 3–4 h)

Construir matriz SOLID con Refuerza/Neutro/Tensionado pero compensado/Roto.

No llenar todo como Neutro: toda celda distinta de Neutro debe tener evidencia.

Ejecutar los 12 casos exigidos y agregar al menos 4 nuevos que recorran los caminos tocados por patrones.

Comparar salidas antes/después lado a lado.

Registrar ≥3 riesgos en formato condición → consecuencia, con P, I, P×I, mitigación y señal observable.

## Fase 6 — Dos vistas, PDF y video (Día 5/6, 3–4 h)

Vista de negocio: cero nombres de patrones, clases, archivos, UML, SOLID, refactorizar, desacoplar o inyección de dependencias.

Vista técnica: incluir patrones, ubicación, relaciones, punto de ensamblaje, reglas y deuda.

Crear guía de dónde tocar con ≥5 cambios previsibles, cubriendo las 3 solicitudes del Anexo B.

Montar PDF de máximo 15 páginas con índice y el orden exacto de las actividades.

Ensayar video de 20 minutos con cronómetro; grabar al menos un ensayo completo y revisar audio/cámara.

# 5. Distribución diaria para 4 integrantes

Como no todos estarán disponibles todos los días, usen un sistema de continuidad: cada frente debe dejar al final del día un artefacto actualizado y una nota de 'qué falta / siguiente acción / bloqueo'. Así otra persona puede continuar sin reunión larga.

| Día | A — Líder | B — Verificación | C — Riesgos | D — Comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Diagnóstico P-xx + costos | Baseline de casos y salidas | Primer mapa de riesgos | Plantilla del documento + bitácora IA |
| Día 2 | Evaluación 6+ patrones | Revisión de impacto en SOLID | Riesgos por patrón | Diagramas AS IS y estructura de fichas |
| Día 3 | TO-BE final | Diseño de casos nuevos | Plan de cambio | TO-BE + tabla de cambio + fichas |
| Día 4 | Implementación patrón 1/2 | Pruebas/regresión continua | Actualizar riesgos y señales | Actualizar diagramas según código |
| Día 5 | Implementación/revisión final | 12+4 casos + matriz SOLID | Registro final de riesgos | Dos vistas + guía técnica |
| Día 6 | Auditoría de decisiones | Auditoría comportamiento/SOLID | Auditoría plan de cambio | PDF final + video + ensayo |
| Día 7 | Buffer: correcciones | Buffer: ejecución | Buffer: riesgos | Buffer: PDF/video y entrega |

# 6. Cómo trabajar si alguien falta

Nunca dejen un frente sin dueño secundario. A = respaldo D; B = respaldo A; C = respaldo B; D = respaldo C.

Si una persona no puede asistir, no redistribuyan todo: el respaldo continúa el artefacto usando la nota de continuidad.

Las decisiones importantes se validan en el siguiente punto de integración, no se bloquea el proyecto esperando a todos.

La implementación debe integrarse antes de redactar la versión final de los diagramas y fichas.

# 7. Checklist de calidad antes de entregar

□ Hay mínimo 5 puntos de dolor y al menos 3 fueron encontrados sin IA.

□ Cada punto tiene archivo/clase y costo medido en clases/archivos.

□ Existe al menos un punto no intervenido con justificación económica/técnica.

□ Se evaluaron mínimo 6 patrones, al menos 2 por familia.

□ Se adoptaron 3–5 patrones y hay ≥2 descartes técnicamente argumentados.

□ Hay ≥10 entradas reales en la bitácora IA.

□ Cada patrón adoptado responde a un P-xx concreto.

□ Los diagramas distinguen claramente lo que sale y lo que entra.

□ El diagrama coincide exactamente con el código final.

□ Cada ficha de patrón incluye ≥2 alternativas, una de ellas no hacer nada.

□ La matriz SOLID tiene evidencia en toda celda no Neutro.

□ Pasan los casos del Reto 1 + ≥4 nuevos y las salidas antes/después coinciden.

□ Hay ≥3 riesgos con señales observables.

□ Vista de negocio sin jerga técnica prohibida.

□ Vista técnica permite a un tercero saber dónde tocar.

□ Guía técnica tiene ≥5 filas y cubre las 3 solicitudes del Anexo B.

□ Código compila y ejecuta.

□ PDF ≤15 páginas, paginado y con índice.

□ Video ≤20 min, participan los cuatro, con cámara y audio correcto.

□ Cada integrante puede explicar: evidencia, alternativas, costo, riesgo y cuándo habría elegido distinto.

# 8. Estructura sugerida del PDF de 15 páginas

1. Portada + índice (1 pág.)

2. Actividad 1: puntos de dolor (1–2 págs.)

3. Actividad 2: decisión de patrones + descartes + bitácora IA (2–3 págs.)

4. Actividad 3: AS IS/TO-BE, tabla de cambio y fichas (4–5 págs.)

5. Actividad 4: matriz SOLID + evidencia de comportamiento (2 págs.)

6. Actividad 5: riesgos y plan de cambio (1 pág.)

7. Actividad 6: vista negocio + vista desarrollo (2 págs.)

8. Cierre/deuda pendiente si hace falta (≤1 pág.)

# 9. Guion del video: 20 minutos exactos

| Tiempo | Contenido | Responsable | Preparación clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 min | Puntos de dolor | A | Mostrar evidencia y costo medido |
| 3–6 min | Vista de negocio + evidencia de comprensión | D | Explicar sin jerga; mostrar qué cambia/no cambia |
| 6–11 min | TO-BE: sale, entra, relaciones, impacto | A | Recorrer diagramas y patrón más discutido |
| 11–14 min | SOLID + 12 casos en vivo | B | Matriz + ejecución; no leer diapositivas |
| 14–17 min | Riesgos + señales + plan | C | 3 riesgos principales y cómo se detectan |
| 17–20 min | Decisiones IA + cambio implementado + deuda | D + todos | Mostrar rechazos/correcciones y una solicitud de cambio |

# 10. Reglas de oro del equipo

Primero evidencia, después patrón.

Primero baseline, después refactor.

Cada patrón necesita un P-xx; si no tiene P-xx, no entra.

Cada decisión importante debe poder explicarse sin decir 'la IA dijo que…'.

Si una solución agrega más complejidad de la que elimina, considérense obligados a justificarla o descartarla.

No agreguen mejoras 'gratis' mientras implementan el patrón.

El documento, los diagramas, las pruebas y el código deben contar exactamente la misma historia.

Ensayen preguntas adversariales: '¿por qué no Strategy?', '¿por qué no hacer nada?', '¿qué principio tensiona?', '¿qué cuesta?', '¿qué pasa si falla?', '¿dónde se construye?', '¿qué archivo toco para SC-2?'

# 11. Registro diario de continuidad

Copien esta mini-ficha al final de cada jornada:

Fecha:

Horas efectivas por integrante:

Hecho hoy:

Decisiones tomadas:

Archivos/commits afectados:

Pendiente inmediato:

Bloqueos:

Persona que continúa mañana:

# 12. Solicitudes de cambio del Anexo B

El documento exige implementar una solicitud distinta a la que ya hicieron en el Reto 1. Antes de elegirla, confirmen cuál fue la solicitud anterior. Las opciones del enunciado son:

Hacienda SC-1: vender productos derivados del ganado (lácteos, carne, piel).

Hacienda SC-2: conectar chips a las reses para geolocalización.

Hacienda SC-3: historia clínica de cada res.

Farmacia SC-1: vender cosméticos y productos comestibles además de farmacéuticos.

Farmacia SC-2: vender servicios como inyectología, cambio de vendajes y curaciones básicas.

Farmacia SC-3: convenios con entidades para descuentos y crédito descontable.

Recomendación operativa: elegir la solicitud que mejor atraviese los puntos de dolor y patrones adoptados, pero no cambiarla por conveniencia a mitad del proyecto. Debe quedar explícito qué cambio se autorizó y cómo se demuestra que no se alteraron las reglas anteriores.

# 13. Referencia al documento fuente

La planificación anterior está construida a partir del enunciado y rúbrica anexados. El documento fija la fecha de entrega, las restricciones arquitectónicas, los roles, las seis actividades, los mínimos de cada artefacto, el formato de entregables, el guion del video y las penalizaciones.